这个 PPT 的核心不是单一“自动发邮件”工具，而是一个完整的**企业数据协同与报表自动化平台**。主线可以概括为：

> **模板化任务创建 → 自动拆分分发 → 数据收集/催办 → 数据校验 → 自动汇总归档 → 版本对比 → 数据分析与 AI 问答**

PPT 聚焦的典型场景包括：多公司工资信息、季度研发数据、AROR/预提/RP 报表、年度汇算清缴及其他周期性统计上报。共性都是：**模板相对固定、周期固定、责任人明确、跨部门/公司协同、需要汇总和分析。**

你的思路是对的：先按能力分类，形成若干可独立使用、又可串联的模块；先通过本地 Excel/VBA 跑通，再沉淀为 Skill，最后网站化和企业内网部署。

# 一、从 PPT 拆解出的核心功能全景

## 1. 数据任务与模板管理

这是整个系统的配置中心。没有统一的模板、字段和责任人映射，后续拆分、汇总、校验和分析都会难以标准化。--理想状态是全流程，但考虑到实操性，我想分步来操作

### 核心功能

- 上传并维护 Excel 报表模板；--我希望每个人都有上传个人个人表单，并以此为模板的权限（且仅个人可见）模板库可以有，但只是供参考

- 定义任务周期：月度、季度、年度、临时任务；-这个功能可以用于以后创建文件夹（月度 季度 年度）

- 定义填报对象：公司主体、部门、项目组、人员、区域等；

- 定义填报责任人、审核人、抄送人；

- 配置字段口径、说明、示例；

- 配置必填项、格式规则、勾稽关系；

- 管理版本：模板 V1/V2/V3，明确何时启用；

- 建立组织、人员、邮箱、部门、公司主体等基础映射表。

### 适合的网站模块

**模块 1：模板与任务中心**

可包含：

- 模板库；

- 周期性任务配置；

- 字段口径管理；

- 组织/人员/邮件地址映射；

- 校验规则库；

- 邮件通知模板库。

### VBA 可先实现的内容

- 统一模板初始化；

- 自动为模板添加数据验证、下拉框、填写说明；

- 根据配置表生成指定周期的任务文件；

- 通过 Excel 配置表维护“部门—责任人—邮箱—模板”关系。

---

## 2. 自动拆分与文件生成

这是你特别提到的“仅拆分”功能，也是最适合第一个开发和验证的模块。

PPT 中的描述是：

> 统一模板，按公司主体、部门、人员或项目自动拆分；按既定周期自动推送。

### 核心功能

- 导入一份总表；

- 按指定字段拆分：

- 公司主体；

- 部门；

- 成本中心；

- 项目；

- 区域；

- 客户；

- 员工；

- 销售人员等；

- 生成独立 Excel 文件；

- 生成独立 Sheet；

- 按模板生成个人/部门填报文件；

- 自定义输出文件名；

- 批量打包成 ZIP；

- 输出拆分日志和异常清单。

### 建议独立入口

**模块 2：智能文件拆分**

### 典型交互流程

1. 上传总表；

2. 选择工作表；

3. 选择拆分字段；

4. 选择输出方式：

- 多 Excel 文件；

- 一个 Excel 内多个 Sheet；

- PDF；

- ZIP 压缩包；

5. 设置文件命名规则；

6. 预览拆分数量和样例；

7. 执行并下载结果。

### 例子

```text

源文件：2026年9月研发费用总表.xlsx

拆分字段：部门

输出规则：2026年9月研发费用_{部门}.xlsx

结果：

2026年9月研发费用_研发一部.xlsx

2026年9月研发费用_研发二部.xlsx

2026年9月研发费用_医学部.xlsx

……

```

### VBA Skill 建议

`ExcelSplitSkill`

输入：

- 源文件路径；

- Sheet 名称；

- 表头行；

- 拆分字段；

- 输出路径；

- 文件名模板；

- 是否保留格式/公式/冻结窗格。

输出：

- 拆分文件包；

- 拆分日志；

- 空数据对象清单；

- 拆分失败原因。

---

## 3. 自动分发、邮件通知与催办

这个模块应建立在“文件拆分”之上，不建议重复开发一套拆分逻辑。

PPT 中强调：

- 按既定周期自动推送；

- 自动提醒、催收；

- 看板展示任务进度；

- 降低反复沟通成本。

### 核心功能

- 按部门、人员、项目自动匹配邮箱；

- 自动生成邮件主题和正文；

- 自动附加拆分后的文件；

- 支持抄送、密送；

- 支持邮件模板变量；

- 支持预览、测试发送、正式发送；

- 定时发送；

- 对未提交、逾期提交者自动提醒；

- 生成发送日志、催办日志；

- 支持一键重发。

### 建议独立入口

**模块 3：报表分发与催办**

但其底层应复用“智能文件拆分”模块。

### 邮件模板变量示例

```text

主题：请于{截止日期}前提交{报表名称}—{部门}

正文：

{责任人} 您好：

请填写并提交{报表周期}的《{报表名称}》。

本次填报范围：{部门}/{公司主体}

截止时间：{截止日期}

附件为本次填报文件，如有疑问请联系{管理员}。

```

### 建议分阶段实现

#### V1：本地 Outlook 辅助发送

- VBA 自动拆分；

- 自动创建 Outlook 邮件；

- 自动插入主题、正文、附件；

- 用户人工确认后发送。

这是最适合个人电脑试点的方案。

#### V2：Outlook 自动发送与日志

- 自动发送；

- Excel 记录每封邮件状态；

- 失败时记录原因；

- 支持重发。

#### V3：企业级邮件服务

- 对接企业 Exchange、SMTP 或企业邮件 API；

- 支持服务器定时任务；

- 支持企业统一身份认证；

- 审计发送记录。

### VBA Skill 建议

`MailDispatchSkill`

输入：

- 文件拆分结果；

- 责任人邮箱映射表；

- 邮件模板；

- 任务周期和截止日期；

- 抄送规则。

输出：

- 邮件发送记录；

- 未匹配邮箱清单；

- 发送失败清单；

- 催办对象清单。

---

## 4. 智能数据收集与进度追踪

这是 PPT 与“单纯批量邮件工具”最大的区别之一。平台不仅要发，还要知道谁已提交、谁未提交、谁逾期。

### 核心功能

- 创建数据收集任务；

- 生成每个责任人的填报任务；

- 显示状态：

- 未发送；

- 已发送；

- 已查看；

- 填写中；

- 已提交；

- 已退回；

- 已逾期；

- 已审核；

- 接收和归档回传文件；

- 自动识别文件属于哪个任务、哪个责任人、哪个部门；

- 支持填报截止时间；

- 自动催办；

- 管理员查看整体进度；

- 部门负责人查看本部门进度。

### 建议独立入口

**模块 4：数据收集任务与进度看板**

### 本地试点可实现方式

在个人电脑阶段，完全自动识别“邮件回复附件”会比较复杂。可以先用较稳妥的方式：

1. 系统拆分并发送文件；

2. 每个文件中固定写入：

- 任务编号；

- 部门；

- 责任人；

- 填报周期；

3. 回收时由管理员将文件拖入指定目录；

4. VBA 扫描目录并自动识别、登记、校验和汇总；

5. 输出提交状态表。

### 后续网站化方式

- 用户登录网站在线填报或上传附件；

- 自动关联任务编号；

- 自动更新状态；

- 到期自动提醒；

- 看板实时显示进度。

---

## 5. 多文件自动汇总与统一归档

PPT 中提到：

> 自动汇总至总表，处理字段、主体、重复数据及版本匹配问题，沉淀历史数据。

这是平台的第二个高价值底座模块，建议与你的“拆分”模块并列优先开发。

### 核心功能

- 批量导入多个 Excel；

- 识别指定 Sheet；

- 自动匹配字段；

- 按统一字段顺序合并；

- 对不同版本模板进行字段映射；

- 标记缺列、错列、表头不一致；

- 对数据进行清洗：

- 日期格式统一；

- 金额格式统一；

- 空值处理；

- 主数据标准化；

- 去除无效行；

- 按主键去重；

- 支持追加、覆盖、更新三种汇总模式；

- 输出总表、异常表、汇总日志；

- 对原始文件进行统一归档。

### 建议独立入口

**模块 5：多文件汇总与归档**

### 可配置汇总模式

| 模式 | 使用场景 |

|---|---|

| 直接追加 | 各部门文件结构一致，每份文件的明细直接向下合并 |

| 按主键更新 | 本期数据更新历史台账，如按项目编号/单据编号更新 |

| 按维度汇总 | 汇总到部门、公司、项目、月份等层级 |

| 模板映射汇总 | 各部门模板略有差异，需要字段映射后统一 |

| 主表-明细表汇总 | 各文件有多个 Sheet，需要分别汇总或关联 |

### VBA Skill 建议

`ExcelMergeSkill`

输入：

- 文件夹路径；

- 文件筛选规则；

- Sheet 名称；

- 字段标准映射表；

- 主键；

- 去重规则；

- 输出模板。

输出：

- 汇总总表；

- 数据质量异常表；

- 文件处理日志；

- 已归档文件清单。

---

## 6. 数据校对与质量检查

PPT 提到的校验包括：

- 必填；

- 格式；

- 勾稽；

- 环比；

- 同比；

- 预算对比；

- 异常预警；

- 识别口径不一致。

这里建议将“规则校验”和“AI 辅助异常识别”分开设计：**规则决定是否合格，AI 负责解释和发现可能问题。**

### 核心功能

#### A. 基础校验

- 必填项校验；

- 数据格式校验；

- 数据类型校验；

- 长度校验；

- 日期范围校验；

- 金额范围校验；

- 下拉枚举值校验；

- 单据号/项目号唯一性校验。

#### B. 业务逻辑校验

- 起始日期不得晚于结束日期；

- 合计金额应等于明细金额之和；

- 含税金额 = 未税金额 + 税额；

- 部门、项目、公司主体之间必须满足对应关系；

- 项目负责人必须属于对应部门；

- 成本中心必须存在于主数据表。

#### C. 跨文件/跨表校验

- 明细汇总与总表金额一致；

- 人员名单与工资数据匹配；

- 项目清单与研发费用归属匹配；

- 系统导出数据与业务台账对账。

#### D. 波动与异常校验

- 环比大幅波动；

- 同比大幅波动；

- 预算偏差超过阈值；

- 单项金额异常；

- 异常缺失值；

- 指标显著偏离历史均值。

### 建议独立入口

**模块 6：数据质量校验**

### 输出形式

| 错误等级 | 示例 | 建议处理 |

|---|---|---|

| 阻断错误 | 必填字段缺失、部门编码无效、金额无法识别 | 不允许进入汇总 |

| 重要警告 | 金额环比变化超过 50%、项目归属不一致 | 需责任人确认 |

| 一般提示 | 描述字段过短、备注为空 | 可继续处理，但建议补充 |

### VBA Skill 建议

`DataValidationSkill`

建议将规则维护在 Excel 配置表或网站规则库，而不是直接硬编码进 VBA。

规则表可以包含：

```text

规则编号、适用模板、字段名称、规则类型、比较条件、阈值、错误等级、错误提示、是否阻断

```

---

## 7. 数据比对与版本对比

PPT 明确提出：

> 自动对比上一版与最新数据，以汇总及高亮方式直观展示变动数据和修改内容。

这个功能可以服务很多场景：

- 本月与上月；

- 填报初版与最终版；

- 预算与实际；

- 系统导出数据与业务台账；

- 改版前后数据；

- 两个部门/系统之间的数据核对。

### 核心功能

- 上传两个或多个文件；

- 设置唯一匹配主键；

- 选择比对字段；

- 自动识别：

- 新增；

- 删除；

- 修改；

- 未匹配；

- 重复；

- 金额差异；

- 字段级高亮；

- 输出差异汇总；

- 输出差异明细；

- 支持生成对账结论。

### 建议独立入口

**模块 7：数据比对与版本管理**

### 两类核心模式

#### 模式 1：版本差异比对

```text

2026年8月研发费用表 vs 2026年9月研发费用表

```

重点看：

- 新增项目；

- 删除项目；

- 费用金额变化；

- 负责人变化；

- 项目状态变化。

#### 模式 2：跨来源对账

```text

ERP费用明细 vs 部门填报研发费用台账

```

重点看：

- ERP 有、台账无；

- 台账有、ERP 无；

- 两边金额不一致；

- 项目/成本中心归属不一致。

### VBA Skill 建议

`DataCompareSkill`

输入：

- 文件 A、文件 B；

- 匹配主键；

- 比对字段；

- 差异阈值；

- 输出格式。

输出：

- 差异明细；

- 新增/删除/修改清单；

- 金额差异汇总；

- 高亮后的对比文件。

---

## 8. 数据分析、经营分析与 AI 问数

PPT 对这一层的定位是：

> 从流程自动化，升级为数据质量管理与经营分析助手。

> 用“问问题”的方式获得数据结论。

示例问题包括：

- 本月预提费用环比变化情况如何？

- 研发费用增幅最高的项目 TOP5 是哪些？

- 本月某主体利润较上月变动较大的可能原因是什么？

### 核心功能

#### A. 固定分析报表

- 月度、季度、年度汇总；

- 同比、环比；

- 预算达成率；

- 部门/项目/公司排名；

- TOP N 分析；

- 趋势图；

- 结构占比；

- 贡献度分析；

- 异常指标清单。

#### B. 异常预警

- 环比/同比超过阈值；

- 预算偏差超过阈值；

- 数据突然为零；

- 大额新增；

- 连续多期异常；

- 填报不及时；

- 多次被退回的部门或人员。

#### C. AI 辅助分析

- 生成管理层摘要；

- 对异常变化生成初步原因假设；

- 生成待确认问题清单；

- 将数字结论转化为自然语言；

- 支持自然语言问数；

- 生成邮件、Word、PPT 汇报初稿。

### 建议独立入口

**模块 8：数据分析与 AI 助手**

### 注意边界

AI 可以做：

- 自动概括；

- 生成异常说明；

- 提示可能原因；

- 将数据转成报告语言；

- 辅助生成分析维度。

AI 不应直接替代：

- 金额计算；

- 规则校验；

- 财务结论审批；

- 无依据的原因认定。

建议采用“**规则/计算引擎先出结果 → AI 基于结构化结果进行解释**”的模式。

---

# 二、哪些功能应合并，哪些应分开

## 建议合并的能力

| 合并后的模块 | 包含功能 | 原因 |

|---|---|---|

| 智能文件拆分 | 按条件拆分、批量生成、命名、打包、导出 | 均围绕同一份源数据和拆分规则 |

| 报表分发与催办 | 文件拆分、邮箱匹配、邮件模板、发送、提醒、日志 | 分发必须依赖拆分结果和责任人映射 |

| 多文件汇总与归档 | 文件导入、字段映射、数据清洗、去重、汇总、存档 | 都属于回收数据后的处理流程 |

| 数据质量管理 | 格式校验、业务勾稽、主数据校验、异常提示 | 都是判断数据是否可用的规则能力 |

| 数据比对与对账 | 版本对比、系统对账、变更追踪、差异报告 | 底层均是“主键匹配 + 字段差异识别” |

| 数据分析与 AI 报告 | 指标计算、图表、异常预警、自然语言解读 | 分析结果可以直接驱动 AI 报告生成 |

---

## 建议前台分开的入口

虽然底层可以复用，但网站前台最好区分，以降低使用门槛：

1. **仅拆分文件**

用户只想按部门、人员或项目导出文件。

2. **拆分并邮件分发**

用户需要发给多人，并追踪发送状态。

3. **多文件汇总**

用户已经收到了多个文件，需要汇总。

4. **数据校对**

用户只想检查当前数据质量。

5. **数据比对**

用户有两份数据，需要寻找差异。

6. **数据分析**

用户已有标准化数据，需要看报表、趋势和异常。

---

# 三、建议的网站模块架构

```text

首页：企业数据协同工作台

│

├─ 1. 模板与任务中心

│   ├─ 报表模板管理

│   ├─ 周期任务配置

│   ├─ 责任人/组织映射

│   ├─ 邮件模板管理

│   └─ 校验规则管理

│

├─ 2. 智能文件拆分

│   ├─ 按部门/人员/项目/公司拆分

│   ├─ 批量文件生成

│   └─ ZIP/PDF/Excel 导出

│

├─ 3. 报表分发与催办

│   ├─ 自动邮件分发

│   ├─ 定时发送

│   ├─ 未交催办

│   └─ 发送日志

│

├─ 4. 数据收集与进度追踪

│   ├─ 填报任务清单

│   ├─ 提交状态

│   ├─ 逾期提醒

│   └─ 管理看板

│

├─ 5. 多文件汇总与归档

│   ├─ 多 Excel 合并

│   ├─ 字段映射

│   ├─ 去重清洗

│   └─ 历史归档

│

├─ 6. 数据质量校验

│   ├─ 格式/必填校验

│   ├─ 勾稽关系校验

│   ├─ 主数据校验

│   └─ 异常清单

│

├─ 7. 数据比对与对账

│   ├─ 版本对比

│   ├─ 跨系统对账

│   ├─ 差异高亮

│   └─ 差异报告

│

├─ 8. 数据分析与 AI 助手

│   ├─ 指标看板

│   ├─ 趋势/同比/环比

│   ├─ 异常预警

│   ├─ 智能问数

│   └─ 自动分析报告

│

└─ 9. 任务记录与系统管理

├─ 任务执行日志

├─ 文件下载中心

├─ 权限管理

├─ 数据归档

└─ 操作审计

```

---

# 四、建议补充到 PPT 方案中的可实现功能

以下是 PPT 尚未展开、但对实际落地很有价值的增强能力。

## 1. 报表任务日历

以日历形式展示：

- 本周/本月应发任务；

- 即将截止任务；

- 已逾期任务；

- 已完成任务；

- 不同部门提交进度。

适用于财务月结、季度研发统计、年度汇算清缴等有固定周期的业务。

---

## 2. 在线填报与 Excel 导入并存

初期很多人仍会使用 Excel，因此建议不是强制完全在线化，而是支持两种模式：

| 模式 | 适用情况 |

|---|---|

| Excel 离线填报 | 模板复杂、存在大量公式、用户习惯 Excel |

| 网站在线填报 | 字段较少、数据结构标准、需要即时校验与进度追踪 |

| 批量 Excel 导入 | 部门已有自己的业务系统或台账，需要上传汇总 |

这样可以渐进式改造，而不是要求所有业务一次性切换。

---

## 3. 退回整改闭环

数据校验发现问题后，不只是输出一张异常表，而应支持：

- 自动标记错误；

- 指定责任人；

- 生成整改任务；

- 退回原提交人；

- 责任人修正后再次提交；

- 自动复核；

- 记录修改前后版本及整改过程。

这会让平台从“文件处理工具”升级为“数据质量闭环工具”。

---

## 4. 口径与指标字典

PPT 已提到“字段口径、校验规则、组织映射及历史数据对比逻辑沉淀”，建议明确建设：

- 字段名称；

- 英文名称/系统字段；

- 定义；

- 计算公式；

- 数据来源；

- 数据负责人；

- 更新频率；

- 校验规则；

- 使用报表；

- 变更记录。

它是未来做跨部门数据分析、避免“同名不同义/同义不同名”的基础。

---

## 5. 权限与数据隔离

财务、工资、研发数据通常具有敏感性，企业部署时应具备：

- 部门数据隔离；

- 公司主体数据隔离；

- 角色权限：

- 填报人；

- 部门审核人；

- 财务/经营管理员；

- 系统管理员；

- 管理层只读用户；

- 下载权限；

- 文件水印；

- 操作日志；

- 敏感字段脱敏；

- AI 调用前的数据脱敏或最小化传输。

---

## 6. 任务失败告警和可追溯日志

每个自动化任务都应留痕：

```text

任务编号

操作人

操作时间

输入文件

使用模板/规则版本

执行状态

输出文件

失败原因

处理耗时

邮件发送状态

下载记录

```

这对后续企业内网部署、审计和问题排查很重要。

---

# 五、建议的 VBA → Skill → 网站实施顺序

不要一次性覆盖 PPT 的全部闭环。建议先从最确定、最标准、最容易量化收益的部分开始。

## 第一阶段：本地电脑 + Excel/VBA 验证

### 第一优先级：文件拆分与汇总

1. 按部门/公司/项目/人员拆分 Excel；

2. 按规则批量命名和导出；

3. 多文件自动汇总；

4. 统一字段、格式清洗和去重；

5. 生成处理日志。

对应 Skills：

- `ExcelSplitSkill`

- `ExcelMergeSkill`

---

### 第二优先级：数据校对与对比

1. 必填、格式、范围、下拉值校验；

2. 勾稽校验；

3. 两个版本文件的新增、删除、修改识别；

4. 系统数据与业务台账对账；

5. 自动输出差异明细与高亮文件。

对应 Skills：

- `DataValidationSkill`

- `DataCompareSkill`

---

### 第三优先级：邮件分发

1. 按拆分结果生成 Outlook 邮件；

2. 自动带入收件人、抄送人、主题和正文；

3. 附件自动匹配；

4. 输出发送日志；

5. 增加催办邮件。

对应 Skill：

- `MailDispatchSkill`

---

### 第四优先级：固定分析报告

1. 同比、环比、预算差异；

2. TOP N、趋势、占比；

3. 异常波动识别；

4. 自动生成 Excel 图表；

5. 自动生成 Word/PPT 分析初稿。

对应 Skill：

- `AnalysisReportSkill`

---

### 第五优先级：AI 增强

AI 应在数据已完成结构化、汇总、校验后再接入，优先做：

- 自动生成异常说明初稿；

- 生成待确认问题清单；

- 根据汇总结果生成管理层摘要；

- 自然语言生成 Excel 公式/VBA 代码草稿；

- 辅助将业务规则转换为校验规则；

- 辅助生成邮件、通知、催办文案。

对应 Skill：

- `AIInsightSkill`

- `RuleGenerationSkill`

---

# 六、每个 Skill 建议采用的统一结构

无论你用 VBA 还是未来网站服务，都建议统一定义输入、规则、输出和日志。

```text

Skill 名称：ExcelSplitSkill

输入：

- 源文件

- 工作表名称

- 拆分字段

- 输出路径

- 文件命名规则

- 是否保留格式、公式、图片

规则：

- 空拆分值如何处理

- 是否生成空文件

- 是否过滤隐藏行

- 拆分值是否需要清洗

输出：

- 拆分后的 Excel/PDF 文件

- ZIP 压缩包

- 拆分日志

- 异常对象清单

异常：

- 找不到拆分字段

- 文件被占用

- 输出路径无权限

- 数据为空

- 文件命名含非法字符

```

其他 Skill 同样使用该结构。这样未来从 VBA 迁移到 Python/.NET/Java 服务时，业务定义不会丢失，只是替换执行引擎。

---

# 七、企业内部部署时的技术建议

你的路线“个人电脑跑通 → 申请企业 API Key → 内部服务器部署”是合理的，不过建议区分两个层面：

## 个人电脑阶段

- Excel + VBA；

- Outlook 自动化；

- 本地文件夹；

- 配置表驱动；

- AI 用于写 VBA、测试、生成规则和报告初稿；

- 使用脱敏测试数据。

## 企业部署阶段

不要直接把 VBA 作为网站后台核心执行器。建议将经过验证的规则迁移为服务端能力：

| 能力 | 本地试点 | 企业部署建议 |

|---|---|---|

| Excel 拆分/汇总 | VBA | Python `pandas` / `openpyxl` 或 .NET |

| 邮件发送 | Outlook VBA | 企业邮箱 API、Exchange/SMTP |

| 文件存储 | 本地文件夹 | 企业文件服务器、对象存储、NAS |

| 配置管理 | Excel 配置表 | 数据库配置表 |

| 任务执行 | 手工点击 | 定时任务/队列/工作流 |

| AI 分析 | 个人 API 或本地辅助 | 企业 API Key、权限和脱敏控制 |

| 权限 | 文件夹权限 | 企业 SSO、角色权限、数据隔离 |

| 日志 | Excel 日志表 | 数据库审计日志 |

---

# 八、建议第一版平台的 MVP 范围

第一版建议只做以下 5 个页面，能最快跑通 PPT 中最核心的“分发—收集—校验—汇总”价值链：

1. **文件拆分**

- 上传 Excel；

- 按字段拆分；

- 批量导出。

2. **邮件分发**

- 拆分文件匹配邮箱；

- 生成/发送邮件；

- 记录发送结果。

3. **文件汇总**

- 上传或选择多个部门回传文件；

- 自动合并；

- 输出异常清单和汇总表。

4. **数据校验与对比**

- 基础校验；

- 勾稽校验；

- 两个版本差异对比。

5. **任务日志与结果下载**

- 查看任务状态；

- 下载处理结果；

- 查询失败原因；

- 保留操作记录。

在此基础上，再逐步增加“进度催办、在线填报、AI 问数、管理看板、自动 PPT 报告”。

---

一句话定义这个平台，可以写成：

> **面向财务、经营及职能部门周期性报表场景的数据协同自动化平台，通过模板、任务、规则和 AI 能力，实现报表分发、回收、校验、汇总、对比、分析的全流程闭环。**